## Slide 1: 模擬システム開発実務演習 フリーマーケットアプリ フリフリ
2022.06.30
D組チーム1
武田理沙 川﨑宙 工藤泰平
中島凱斗 深代剛志 森重弥生

## Slide 2: 目次
システム開発のいきさつ
提案した要件一覧
機能一覧
全体画面遷移図
作業スケジュール
各メンバーの役割、担当した部分
デモンストレーション
反省点・良かった点
質疑応答

## Slide 3: システム開発のいきさつ
開発の背景・目的
雑貨店経営の傍ら、個人売買の仲介業務も行っている
フリマアプリとしてシステム化し、業務を効率化しつつ、利益を増大したい
お客様からのご要望
シンプルで使いやすいシステムを希望する
必ず約束時間や納期を守る会社に発注したい
機密を守ることができる会社に発注したい
ビジネスマナー・礼儀作法・常識のしっかりしている会社
チーム内で協力し、責任感を持って取り組んでほしい

## Slide 4: 提案した要件 <ユーザー側>
ユーザー登録すると購入と出品ができる
商品登録すると出品ができる
商品一覧が見られる
商品を購入すると出品者にメール通知される
商品を発送すると購入者にメール通知される
入金状況、発送状況の更新ができる
ユーザー間で取引メッセージのやりとりができる

## Slide 5: 提案した要件 <管理者側>
商品一覧が確認できる
ユーザー一覧が確認できる
売上が確認できる
※各取引の10％がシステム利用料として管理者売上になる

## Slide 6: 機能一覧
ユーザー
新規登録
出品一覧
出品
取引一覧
取引詳細
取引状況変更
メッセージ一覧
メッセージ詳細
メッセージ送信
共通
ログイン・ログアウト
出品一覧
管理者
ユーザー一覧
売上確認
売上検索

## Slide 7: 全体画面遷移図
メニュー画面 (管理者)
出品一覧
ユーザー一覧
売上確認
ログアウト
ログイン画面
ユーザー名
パスワード
新規登録
メニュー画面
出品
出品一覧
取引一覧
メッセージ一覧
ログアウト
売上確認
商品
ユーザー名
金額
取引完了日時
合計
管理者売上
ユーザー一覧
氏名
ユーザー名
住所
メールアドレス
新規登録画面
氏名
ユーザー名
住所
メールアドレス
パスワード
出品一覧
出品者
商品名
カテゴリー
商品の状態
価格
取引状況
購入
メッセージリンク
メッセージ詳細
受信済みメッセージ
送信済みメッセージ
メッセージの送信
出品
商品名
カテゴリー
商品の状態
価格
取引詳細
出品者
商品名
カテゴリー
商品の状態
価格
取引状況
出品者住所
出品者氏名
購入者住所
購入者氏名
メッセージリンク
購入キャンセル
メッセージ一覧
出品者
商品名
最新のメッセージ内容
取引一覧
出品者
商品名
カテゴリー
商品の状態
価格
取引状況
取引詳細
メッセージリンク
エラー画面
適切なリンク先
共通
管理者
ユーザー

## Slide 8: 作業スケジュール
タスク名 | スタート日 | 終了日
要件定義 | 6/20 | 6/21
画面設計 | 6/20 | 6/21
内部設計 | 6/22 | 6/23
製造 | 6/23 | 6/28
総合テスト | 6/29 | 6/30
プレゼン | 6/30 | 6/30
6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | 26 (日) | 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木)

## Slide 9: 各メンバーの役割・担当部分
武田理沙 (リーダー)
出品一覧
出品
川﨑宙 (サブリーダー)
新規登録
ユーザー一覧
売上確認・検索
森重弥生
ログイン
ログアウト
中島凱斗
メッセージ一覧
メッセージ詳細
メッセージ送信
深代剛志
取引一覧
取引詳細
取引状況変更

## Slide 10: 作成アプリの デモンストレーション

## Slide 11: 反省点・良かった点
反省点
命名規則の統一が不十分で、ソースコードが書きづらい部分があった
→ 事前に統一しておく、シンプルな命名にする
リンクの記載間違いなどの単純なミスにより、結合に時間がかかった
→ 各自チェックをより慎重に行う、ミスの起こりやすいポイントを共有する
良かった点
チーム内のコミュニケーションを綿密に行えた
メンバーのスキルを鑑みて適材適所にタスクを割り振ることができた
不明点や困ったことについてお互いにすぐに質問できた

## Slide 12: 質疑応答

## Slide 13: ご清聴ありがとうございました